Plan de charges prévisionnel du projet PerudOnLan

			Charge en heures individuelle
Activité	Charge en %	Charge en h	Belnet	D'Agier	De Greef	Jean
Total	100 %	240	60	60	60	60
Gestion de Projet	23 %	58	14	14	14	16
Spécification	3 %	8	2	2	2	2
Conception préliminaire	10 %	22	8	4	4	6
Conception détaillée	20 %	48	12	12	12	12
Codage	25 %	60	15	15	15	15
Intégration	12 %	28	5	9	9	5
Soutenance	7%	16	4	4	4	4

Points où l'on diffère :
Artus et Dede : Librairie graphique (SDL)
Clem et François : Gestion réseau (TCP et IP) + Jeu
Artus : IA
Dede : Entretien de l'infrastructure et outils de suivi

Pour le reste, mets à peu près le même nombre d' heures pour chaque personne

Oublie pas de rajouter dans la conception préliminaire le fait qu'on prend les photos des dés et qu'on crée les images dont on aura besoin.