Compte-rendu de réunion
Projet PerudOnLan
Chef de projet : Artus d’AGIER

Description du document :

Nom du projet : PerudOnLan
Chef de projet : Artus D’AGIER	N° de version : 1.1
Préparé par : François DE GREEF	Date de préparation : 01/03
Revu par :	Belnet Dede et d'Agier Artus	Date de revue : 4/3

Caractéristiques du meeting :

Date du meeting : 11/02	Heure de début : 12h30	Heure de fin : 13h
Lieu : Salle A208
Organisateur : Eric LALLET	Rapporteur : Kévin BELNET

Participants

Nom	Titre	Organisation
Eric LALLET	Client	Département Logiciels-Réseaux
Artus D’AGIER	Chef de projet	PerudOnLan
Kevin BELNET	Membre du projet	PerudOnLan
Clément JEAN	Membre du projet	PerudOnLan
François DE GREEF	membre du projet	PerudOnLan

Pas d’absent.

Agenda

Sujet	Présentateur	Durée
Outils utilisés	E. Lallet/ K. Belnet	5 min
Principe de fonctionnement du projet	E. Lallet	2 min
Planning	E. Lallet	10 min
Conseils sur la programmation réseau	E. Lallet	10 min
Prochain comité de pilotage	E. Lallet	3 min

Résultats du meeting

Outils :
- On a à notre disposition le forum de groupe sous Moodle, ont doit utiliser le wiki pour transmettre les informations à notre encadrant.
- On utilise un gestionnaire de versions : Git

Principe de fonctionnement du projet :
E. Lallet représente un client et nous une société de service.

Planning :
- Prochaine réunion à fixer pour la première semaine de Mars.
- Pour le 12/03 : premier livrable à fournir : le prérapport, qui doit contenir le plan du rapport, le cahier des charges, le plan de charges, et le planning. On doit amener une première version de notre prérapport à la prochaine réunion.
- Pour le 10/04 : deuxième livrable : un prototype, c’est-à-dire un programme qui tourne, même s’il ne possède pas toutes les fonctionnalités du produit final. En particulier : un aspect événementiel fonctionnel et un début d’architecture réseau.
- Le projet et le rapport doivent être finalisés pour la soutenance le 21/05.
- Les transparents (slides) ayant servis à préparer la soutenance devront être remis en fin de présentation.

Conseils concernant la programmation :
- Les pertes se font principalement au niveau des routeurs => en réseau local, les protocoles TCP et UDP sont quasi-équivalents.
- La nécessité pour nous de gérer les déconnexions intempestives implique d’utiliser préférentiellement un protocole TCP.
Vu le temps dont on dispose pour le projet, l’architecture en mode client/serveur est la solution la plus efficace.

A faire avant la prochaine réunion :
- E. Lallet doit nous informer de ses disponibilités pour fixer la date de la prochaine réunion et envoyer une documentation sur la programmation réseau.
- Nous devons lire la documentation envoyée et préparer nos questions pour les poser.
- Nous devons aussi prévoir d’animer la prochaine réunion notamment en fixant l’agenda.

Date du prochain comité de pilotage : 04/03 dans l’après-midi.